Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Відділ комп’ютерних технологій

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

Організація та календарне планування задач проекту. Робота з критичним шляхом

з дисципліни

“Управління ІТ-проектами”

Виконав: студент 441СК групи

Метельський Борис

Перевірив: …………….Валь О.Д.

Чернівці

2019

Мета: ознайомитися з календарним плануванням у середовищі MS Project.

Завдання:

- Складіть звіт з лабораторної роботи, який повинен містити:

  - Аналіз календарного планування Вашого проекту (тривалість проекту та його етапів; зв’язки між задачами; діаграму Ганта, яка підтверджує Ваші висновки).

  - Сітьову діаграму проекту («Вид->Другие представления-> Сетевой график»).

  - Детальну діаграму Ганта з критичним шляхом («Вид->Другие представления-> Подробная диаграмма Ганта»).

  - Резерви часу для кожної задачі.

  - Пояснення кожного пункту.

  - Ваші висновки про можливі модифікації календарного планування Вашого проекту (що, на Вашу думку, можна зробити краще, як оптимізувати календарний план Вашого проекту тощо).

  - Для ілюстрацій використайте скрін-шоти з MS Project (скрін-шоти робляться безпосередньо з MS Project натисканням клавіш «Alt+PrtScr» і вставляються у файл MS Word комбінацією клавіш «Ctrl+V»).

- Захистіть звіт у викладача.

Підготуйте відповіді на контрольні запитання (усно).

1)Аналіз календарного планування проекту (тривалість проекту та його етапів; зв’язки між задачами, діаграма Ганта).

2)Сіткова діаграма проекту («Сетевой график»).

3)Детальна діаграма Ганта з критичним шляхом («Подробная диаграмма Ганта»).

4)Резерви часу для кожної задачі.

Висновки щодо модифікацій календарного плану

В даному проекті можна зменшити кількість днів для тестування і працювати у  святкові дні, тим самим збільшити ефективність і скоротити кількість днів і затрат ресурсів, які необхідні для нього.

Контрольні запитання до лабораторної роботи

- Як можна організувати ієрархічну структуру задач проекту? Які засоби надає для цього MS Project?

- Що таке календарне планування проекту?

- Які засоби календарного планування наявні в MS Project?

- Що називається діаграмою Ганта?

- Які є способи зв’язування задач проекту?

- Які є варіанти залежності задач в проекті? Як їх можна реалізувати в MS Project?

- Як можна задати запізнення або випередження однієї задачі відносно іншої в MS Project?

- Що таке критичний шлях? Як він впливає на тривалість проекту?

Послідовність задач

- Які задачі входять у критичний шлях проекту?

- Як можна вивести критичний шлях проекту на екран в MS Project?